数据资产管理平台

项目大纲

一、平台定位与目标

定位：企业内部统一的数据资产管理中枢

核心目标：

- 数据资产“看得见”——全景目录与快速检索

- 数据资产“管得好”——全生命周期治理

- 数据资产“用得值”——赋能业务、支撑决策

二、总体架构

2.1 架构分层

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据源层 | 数据库、数据仓库、数据湖、API、文件系统等 |
| 采集与适配层 | 元数据采集、血缘采集、质量扫描、标准映射 |
| 核心引擎层 | 元数据引擎、血缘引擎、质量引擎、权限引擎、分类分级引擎 |
| 业务功能层 | 资产目录、数据地图、数据标准、数据质量、数据安全、生命周期管理 |
| 应用展示层 | Web 门户、搜索中心、运营看板、API 服务 |

2.2 用户角色与权限体系

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 数据管理员 | 元数据维护、标准制定、质量规则配置 |
| 数据开发者 | 资产注册、血缘梳理、工单处理 |
| 业务用户 | 资产浏览、检索申请、数据使用 |
| 安全管理员 | 分级管控、审计日志、合规检查 |
| 管理层 | 运营看板、资产价值评估、治理成效报告 |

三、核心功能模块

模块1：数据资产目录

- 资产注册：自动发现 + 手动注册

- 资产分类：业务分类、技术分类、主题分类

- 资产检索：全文搜索、标签过滤、高级筛选

- 资产详情：基本信息、业务描述、技术属性、负责人、使用记录

- 资产标签：自定义标签、自动打标、标签管理

- 资产收藏与评价：用户收藏、评分评论

模块2：元数据管理

- 技术元数据：表结构、字段信息、数据类型、存储位置、分区信息

- 业务元数据：业务定义、业务口径、计算逻辑、业务负责人

- 管理元数据：数据所有者、安全等级、保留策略、审批状态

- 元数据采集：自动扫描（MySQL/PostgreSQL/Hive/Kafka 等）、定时同步

- 元数据版本管理：变更历史、版本对比、变更通知

模块3：数据血缘与影响分析

- 血缘图谱：字段级血缘、表级血缘、系统间血缘

- 可视化展示：交互式图谱、层级展开、路径高亮

- 影响分析：上游变更影响评估、下游影响范围

- 血缘自动构建：SQL 解析、调度任务解析、ETL 工具集成

模块4：数据标准管理

- 标准体系：数据字典、命名规范、编码规范、格式规范

- 标准发布：标准审批流程、版本发布、通知公告

- 标准映射：数据标准与实际数据映射、覆盖率统计

- 标准检查：自动校验、偏差报告、整改跟踪

模块5：数据质量管理

- 质量规则库：完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、有效性

- 质量检测：定时扫描、实时检测、抽样检测

- 质量报告：质量评分、趋势分析、问题排行

- 问题工单：自动派单、处理流程、闭环跟踪

- 质量告警：阈值告警、通知推送（邮件/企微/钉钉）

模块6：数据分类分级与安全管控

- 自动分类分级：基于规则的自动识别、AI 辅助分类

- 敏感数据发现：身份证号、手机号、银行卡号等自动扫描

- 脱敏策略：静态脱敏、动态脱敏、脱敏规则配置

- 权限管控：RBAC + ABAC 混合模型、数据级权限、申请审批流程

- 审计日志：访问日志、操作日志、异常行为告警

模块7：数据全生命周期管理

- 数据创建/接入：数据注册、准入审核、初始分类

- 数据存储/使用：存储策略、访问控制、使用监控

- 数据维护/治理：定期巡检、质量监控、标准对齐

- 数据归档：冷热分层、自动归档策略、归档检索

- 数据销毁：到期提醒、销毁审批、销毁记录

模块8：数据资产运营

- 资产盘点：资产总量统计、分类分布、活跃度分析

- 资产价值评估：使用频次、业务价值评分、成本核算

- 资产运营看板：资产增长趋势、热门资产、用户行为分析

- 工单中心：数据申请工单、质量问题工单、变更申请工单

四、非功能性需求

- 性能：元数据检索响应 < 2秒，血缘图谱加载 < 3秒

- 可用性：核心服务 99.9%，支持集群部署

- 安全性：传输加密、存储加密、操作审计

- 扩展性：插件化架构，支持数据源扩展、规则扩展

- 兼容性：支持主流数据库、大数据组件、BI 工具

五、实施路径（建议分三阶段）

| 阶段 | 时间 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 · 基础版 | 3-6个月 | 元数据采集、资产目录、基本检索、手动注册 |
| Phase 2 · 治理版 | 3-6个月 | 数据标准、质量检测、血缘分析、分类分级 |
| Phase 3 · 运营版 | 3-6个月 | 全生命周期、价值评估、运营看板、自动化治理 |

六、与现有系统的集成

- 调度系统：对接 Airflow / DolphinScheduler 获取任务血缘

- BI 工具：对接 FineBI / Tableau / Superset 获取使用数据

- 统一身份：对接 LDAP / OAuth / SSO 实现统一认证

- 消息通知：对接企业微信 / 钉钉 / 邮件实现告警推送

- 数据平台：对接数仓、数据湖、数据中台获取底层数据